NOVENT

Auditoría de MVP — CTO Assessment

¿Está Novent listo para producción?

Fecha: Junio 2026

SaaS Multiempresa para pequeños negocios

# Resumen Ejecutivo

Novent es un SaaS multiempresa construido con Next.js 16 + Firebase. Tiene una interfaz visual atractiva, estructura de datos sólida (companies/{id}/clientes, ventas, inventario), y los módulos core de CRM, POS e inventario están esbozados funcionalmente.

Sin embargo, NO es un MVP comercializable. Existen bugs críticos que rompen el flujo de autenticación, navegación y registro. La seguridad es inexistente (sin Firestore Security Rules). Y hay funcionalidades clave incompletas (servicios hardcodeados, stock no integrado con ventas).

Puntaje de readiness: 40% — con 3 semanas de trabajo enfocado sería piloteable.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 1. Bugs Críticos

Estos bugs IMPIDEN el uso en producción. Deben resolverse antes de cualquier otro trabajo.

[C1] Cookie name mismatch

saveSession() escribe la cookie como 'firebase-auth-token' pero el middleware lee 'token'. El guard de rutas protegidas NUNCA funciona — cualquiera puede acceder a /dashboard, /clientes, etc. sin autenticación.

Archivo: lib/authToken.ts:11 vs middleware.ts:23

Tiempo: 15 min

[C2] pge.tsx en vez de page.tsx

Next.js requiere page.tsx para rutas dinámicas. El archivo app/clientes/[id]/pge.tsx no resuelve — el detalle de cliente produce 404.

Archivo: app/clientes/[id]/pge.tsx

Tiempo: 5 min

[C3] Link roto login → signup

login/page.tsx navega a '/signup' pero el archivo está en app/singup/page.tsx → sirve en '/singup'. Error 404 al intentar registrarse.

Archivo: app/login/page.tsx:116 (router.push('/signup')) vs app/singup/

Tiempo: 5 min

[C4] Sin Firestore Security Rules

Cualquier usuario autenticado puede leer y escribir TODOS los datos de TODAS las empresas. No existe el concepto de aislamiento multiempresa.

Tiempo: 4 h

[C5] Password sin type='password' en signup

El input de contraseña en el formulario de registro muestra la contraseña en texto plano.

Archivo: app/singup/page.tsx:128-132

Tiempo: 2 min

[C6] Firebase config hardcodeada

API key, authDomain, projectId están hardcodeados en el bundle cliente. Sin .env ni variables de entorno.

Archivo: lib/firebase.ts:5-12

Tiempo: 30 min

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 2. Bugs Importantes

•  [B1] Servicios hardcodeados en ventas — no configurables para ferretería u otros negocios

•  [B2] Sin archivo .env para configuración de entorno

•  [B3] notifiactions.tsx con typo y fuera de ruta — no funciona

•  [B4] dashboard/DashboardLayout.tsx existe pero nunca se importa — código muerto

•  [B5] DashboardLayout.tsx referencia /dashboard/clientes que no existe

•  [B6] Eliminar venta no revierte totalGastado ni visitas del cliente — datos inconsistentes

•  [B7] Sin validación de email ni contraseña en signup

•  [B8] Map de pricing sin key estable (usa índice i)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 3. Mejoras de UX

•  [UX1] Sin indicador de carga en botones de formularios

•  [UX2] Sin confirmación antes de eliminar (cliente, venta, producto)

•  [UX3] Selects nativos sin estilo — no usan shadcn/ui

•  [UX4] Sin feedback cuando búsqueda no encuentra resultados

•  [UX5] Inputs sin etiquetas accesibles (aria-labels, labels)

•  [UX6] html lang='en' pero toda la app está en español

•  [UX7] Links #features, #pricing en landing no llevan a ningún lado

•  [UX8] No hay botón de cerrar sesión en el layout principal

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 4. Mejoras de Rendimiento

•  [R1] onSnapshot se suscribe aunque usuario no tenga company

•  [R2] Firebase init en bundle principal aunque no se esté autenticado

•  [R3] Recharts renderizado sin dynamic import

•  [R4] Sin paginación Firestore — problema con miles de registros

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 5. Mejoras de Seguridad

•  [S1] Crear Firestore Security Rules con validación por companyId

•  [S2] Usar variables de entorno (.env.local) para Firebase

•  [S3] Implementar Firebase App Check para rate limiting

•  [S4] Verificación de email obligatoria

•  [S5] Sistema de roles (admin / staff)

•  [S6] Registro de auditoría (login, IP, dispositivo)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 6. Funcionalidades Incompletas

•  [F1] WhatsApp — placeholder de 1 línea. Sin integración real.

•  [F2] Inventario ↔ Ventas — no hay integración. Vender no descuenta stock.

•  [F3] Notificaciones — data estática. No hay sistema real.

•  [F4] Clientes — sin email, dirección, notas, etiquetas.

•  [F5] Ventas — sin descuentos, pagos parciales, métodos de pago, factura.

•  [F6] Dashboard — sin selector de fechas, exportación, comparativas.

•  [F7] Perfil de usuario — no existe. Nombre 'Samuel' hardcodeado.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 7. Funcionalidades Terminadas

•  [T1] Login con email/password + cookie de sesión

•  [T2] Signup con creación de empresa + user

•  [T3] CRUD de clientes en tiempo real con KPIs

•  [T4] POS básico: seleccionar cliente → servicio → registrar venta

•  [T5] CRUD de inventario con alerta de stock bajo

•  [T6] Dashboard con KPIs, gráficas (barras + pie) y feed en vivo

•  [T7] Detalle de cliente con historial de ventas

•  [T8] Middleware de autenticación (conceptualmente correcto)

•  [T9] Landing page atractiva con pricing y CTAs

•  [T10] Arquitectura multiempresa en Firestore

# Tabla Priorizada de Acciones

Prioridad - Módulo - Problema - Impacto - Tiempo estimado

| Prioridad | Módulo | Problema | Impacto | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Auth | Cookie name mismatch — middleware nunca protege | Seguridad 0 | 15 min |
| CRÍTICO | Seguridad | Sin Firestore Security Rules | Datos expuestos | 4 h |
| CRÍTICO | Clientes | pge.tsx en vez de page.tsx — ruta muerta | Funcionalidad rota | 5 min |
| CRÍTICO | Signup | Link /signup apunta a ruta /singup | No puede registrarse | 5 min |
| CRÍTICO | Signup | Password sin type=password | Exposición credenciales | 2 min |
| ALTA | Ventas | Servicios hardcodeados | No personalizable | 4 h |
| ALTA | Infra | Firebase config hardcodeada | Riesgo seguridad | 30 min |
| ALTA | Auth | Sin .env para entorno | Mala práctica | 15 min |
| MEDIA | Inventario | Stock no se descuenta al vender | Inventario inconsistente | 3 h |
| MEDIA | Ventas | Eliminar venta no revierte CRM | Datos inconsistentes | 2 h |
| MEDIA | UX | Sin confirmación al eliminar | Pérdida accidental | 4 h |
| MEDIA | Notifs | No hay sistema real de notificaciones | Feature prometida falta | 8 h |
| MEDIA | UI | DashboardLayout.tsx muerto, link roto | Código basura | 15 min |
| BAJA | UX | Sin loading en formularios | Mala experiencia | 2 h |
| BAJA | UX | Sin labels en inputs | Inaccesible | 1 h |
| BAJA | Layout | lang=en en app en español | Error menor | 2 min |
| BAJA | Perf | Sin paginación Firestore | Problema con 10k+ | 4 h |
| FUTURO | WhatsApp | Placeholder sin implementar | No usable | 16 h+ |
| FUTURO | Roles | Sin sistema de roles/staff | Limitante multi-usuario | 8 h |

# Conclusiones

## ¿Novent ya es un MVP?

No. No es un MVP usable en producción.

Tiene la apariencia de un MVP (UI bonita, landing page, estructura multiempresa), pero tiene bugs críticos que lo rompen completamente:

•  El middleware auth no funciona — cualquiera accede a rutas protegidas

•  El detalle de cliente no carga — pge.tsx no es page.tsx

•  El registro no funciona — link /signup vs ruta /singup

•  No hay security rules — base de datos abierta

•  No hay integración stock-ventas — vender no descuenta inventario

•  Servicios hardcodeados — solo funciona para barbería

## ¿Qué falta para uso continuo 30 días?

•  Corregir los 6 bugs críticos (innegociable)

•  Hacer configurables los servicios/productos

•  Integrar inventario con ventas (descuento de stock)

•  Agregar confirmaciones antes de eliminar

•  Deploy con .env + environment separation

•  Firestore Security Rules básicas (companyId scope)

•  Logout visible en el layout

•  Estabilidad básica para no perder datos

## Top 10 tareas a hacer primero

1.  Renombrar pge.tsx → page.tsx (5 min)

2.  Renombrar carpeta singup → signup (5 min)

3.  Fijar cookie name en middleware o authToken (15 min)

4.  Agregar type='password' en signup (2 min)

5.  Crear .env.local + mover Firebase config a variables (30 min)

6.  Escribir Firestore Security Rules básicas (4 h)

7.  Hacer servicios configurables desde Firestore (4 h)

8.  Integrar stock inventario → ventas (descontar al vender) (3 h)

9.  Agregar confirmación antes de eliminar (2 h)

10. Agregar logout en sidebar del layout principal (30 min)

## Tareas que NO haría todavía

•  WhatsApp real (16 h+) — demasiado complejo para MVP

•  Notificaciones push — nice-to-have, no MVP

•  Paginación Firestore — no es problema hasta 500+ registros

•  Roles multi-usuario — MVP es 1 negocio con 1 dueño

•  Facturación electrónica — depende del país y regulación

•  Exportación PDF/CSV — no esencial primeros 30 días

•  Tema claro/oscuro — ya tiene dark mode

•  Tests automatizados — primero que funcione

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Documento generado el 5 de Junio, 2026

Auditoría realizada por agente CTO — Análisis completo del código fuente de Novent